INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: |  AREA: |
| **CIRIGLIANO** | Matera | Matera |  20 |

INTERVENTO N**. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 |  Acqua Furr | 1 | 177 | 3.230 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco |
| 1.2.1 | Acqua Furr |  |  | 835 ML | 1 | Manutenzione strada forestale |
| 40 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1.1.1 | Area Rete Natura 2000  | no  | no  |
| 1.2.1 | Area Rete Natura 2000  | no  | no  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  |  Note |
| 1.1.1 | idrogeologico | no  | no  |
| 1.2.1 | idrogeologico | no  | no  |

INTERVENTO N**. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | Cirigliano | 1720 21 |  | 665 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1 | no | no  | no  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO N**. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 4.1.1 | Cerzito |  |  | 724 ML | 4 | Manutenzione strade forestali |
| 40 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 4.1.1 |  no | no | no |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N**. 5 - PRIORITA’ 5 – Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 5.1.1 | Acqua Furr |  1 | 177 | 20.00 HA |  5 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 5.2.1 | Acqua Furr |  1 | 177 | 20.00 HA | 5 | Miglioramento forestale |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 5.1.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |
| 5.2.1 | Area Rete Natura 2000 | no | no |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 5.1.1 | Idrogeologico | no | no |
| 5.2.1 | Idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N**. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(PR) | Tipologia Intervento |
| 6.3.1.1 | S.c. Cirigliano-Grotta Montepiano |  |  | 21.360 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.2.1 | S.c. Variante-Cirigliano-Pizzillo |  |  | 8.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.3.1 | S.c. Cimitero - Pescora - Santi Quaranta |  |  | 29.840 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.4.1 | S.c. Cirigliano- Tempa di Falco |  |  | 19.840 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.5.1 | S.c. Cimitero-Cirigliano -S. Maria Vignola |  |  | 21.440 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.6.1 | S.c. Rossi -Acqua Furr |  |  | 37.920 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.7.1 | S.c. Montepiano - Alvano |  |  | 10.800 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.1.2 |  S.c. Cirigliano-Grotta-Montepiano  |  |  | 5.340 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.2.2 | S.c. Variante-Cirigliano-Pizzillo |  |  | 1.933,18 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.3.2 | S.c. Cimitero -Pescora - Santi Quaranta |  |  |  7.460 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.4.2 | S.c. Cirigliano- Tempa di Falco |  |  | 4.960 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.5.2 | S.c. Cimitero-Cirigliano -S. Maria Vignola |  |  | 5.360 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.6.2 | S.c. Rossi -Acqua Furr |  |  | 9.480 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.7.2 | S.c. Montepiano - Alvano |  |  | 2.604,72 ML | 6 | Pulizie di cunette |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 6.3.1.1 | no | no | no |
| 6.3.2.1 | no | no | no |
| 6.3.3.1 | no | no | no |
| 6.3.4.1 | no | no | no |
| 6.3.5.1 | no | no | no |
| 6.3.5.1 | no | no | no |
| 6.3.6.1 | no | no | no |
| 6.3.7.1 | no | no | no |
| 6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.2 | no | no | no |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 6.3.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |

 DESCRIZIONE AREA

 (Breve Descrizione)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte nord - ovest dell’agro di Cirigliano. Il viale tagliafuoco rimarca l’intero perimetro della particella 177 del foglio 1Tale zona identificata dal toponimo Acqua Furr  |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte nord - est dell’agro di Cirigliano. Tale zona identificata dal toponimo Acqua Furr |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Cirigliano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte - ovest dell’agro di Cirigliano. Tale zona identificata dal toponimo Cerzito,  |
| 5.1.15.2.1 | L’area su cui ricade l’intervento è situata nella parte nord dell’agro di Cirigliano. Tale zona è indicata dal toponimo Acquafurr, l’ area interessata sarà la parte sud della particella 177 del foglio 1 dell’agro di Cirigliano tale area è situata inizia nelle prossimità del ristorante Acquafurr  |
| 6.3.1.16.3.1.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Cirigliano -Grotta -Montepiano è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega il centro abitato alla località Grotta Montepiano |
| 6.3.2.16.3.2.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Variante – Cirigliano - PIzzillo è situata nella parte nord-ovest dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega il centro abitato alla località PIzzillo |
| 6.3.3.16.3.3.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Cimitero- Pescora -Santi Quaranta è situata nella parte sud-ovest dell’agro di Cirigliano. Tale strada parte dal cimitero passa per localita’ Pescora e finisce in localita’ Santi Quaranta  |
| 6.3.4.16.3.4.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Cirigliano-Tempa di Falco è situata nella parte sud-est dell’agro di Cirigliano. Tale strada colllega il centro abitato e la località Tempa di Falco |
| 6.3.5.16.3.5.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Scirillo- Valle Piano è situata nella parte sud dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega il comune di Cirigliano e la località Scirillo |
| 6.3.6.16.3.6.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Cimitero – Cirigliano S. Maria Vignola è situata nella parte est dell’agro di Cirigliano. Tale strada parte dal cimitero passa per il centro abitato e finisce in localita’ S. Maria Vignola  |
| 6.3.7.16.3.7.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Pantoni è situata nella parte est dell’agro di Cirigliano. Tale tratto di strada attraversa la località Pantoni  |
| 6.3.8.16.3.8.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Montepiano Alvano è situata nella parte nord dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega la Localita’ Montepiano con la localita’ Alvano |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 1.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con le zone boscate e prevenzione incendi |
| 5.1.15.2.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
|  6.3.1.16.3.2.16.3.3.16.3.4.16.3.5.16.3.1.26.3.2.26.3.3.26.3.4.26.3.5.26.3.6.16.3.6.26.3.7.16.3.7.26.3.8.16.3.8.2 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento | Importo€ |
| 1.1.1 |  3.230 ML  | 1 | **Cod. Prezzario I.03.002.01**Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | **16.440,70** |
| 1.2.1 |  835 ML | 1 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**Descrizione: Manutenzione strada forestale | **36.389,30** |
| 2.1.1 | 665 GG | 2 | **Cod. Prezzario NP001**Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano | **63.175,00** |
| 4.1.1 | 724 ML | 4 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**Descrizione: Manutenzione di strada forestale | **31.551,92** |
| 5.1.1 |  20.00 HA | 5 | **Cod. Prezzario I.01.002.02**Descrizione: decesp. del terreno eseguito manualmente con copertura superiore al 50%  | **31.402,00** |
| 5.2.1 |  20,00 HA | 5 | **Cod. Prezzario I.02.007.01**Descrizione: intervento di miglioramento forestale | **16.154,00** |
| 6.3.1.1 6.3.2.16.3.3.16.3.4.16.3.5.16.3.6.16.3.7.1 | 149.200 MQ | 6 | **Cod. Prezzario L.01.007.01**Descrizione: decespugliamento di scarpate stradali  | **86.536,00** |
| 6.3.1.2 6.3.2.26.3.3.26.3.4.26.3.5.26.3.6.26.3.7.2 | 37.137,90 ML | 6 | **Cod. Prezzario E.01.030.01**Descrizione: Pulizia cunette  | **24.511,01** |
|   |   |  | **TOTALE**   | **306.159,93**  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.