INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: |  AREA: |
| **GORGOGLIONE** | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N**. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 | Le Manche | 31 | 12 – 38 -39 |  3.640 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco |
| 1.1.2 | Bocche d’Anchino | 32 | 158 - 168 | 2.800 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco |
| 1.2.1 | Le Manche-Sterpinella |  |  | 398 ML | 1 | Manutenzione strade forestali |
| 40 ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1.1.1 | no | no  | no  |
| 1.1.2 | no | no  | no  |
| 1.2.1 | no | no  | no  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  |  Note |
| 1.1.1 | idrogeologico | no  | no  |
| 1.1.2 | idrogeologico | no  | no  |
| 1.2.1 | idrogeologico | no  | no  |

INTERVENTO N**. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | Gorgoglione | 12-1415-21 |  | 632 GG | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1 | no | no  | no  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 2.1.1 | no | no | no |

INTERVENTO N**. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 4.1.1 | Pantano-Pergamo |  |  | 501 ML | 4 | Manutenzione strade forestali |
| 40 ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |
| 4.3.1 | Vicinale-Coste |  |  | 900 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.2 | Piano del Mulino |  |  | 135 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.3 | Cerasella-Fravitta |  |  | 1.180 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.4 | Grotta dei Briganti -Pantano |  |  | 1.150 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.5 | Sp. ex S.S.103-Guercio  |  |  | 380 ML | 4 | Manutenzione sentieri forestali |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 4.1.1 | no | no | no |
| 4.3.1 | no | no | no |
| 4.3.2 | no | no | no |
| 4.3.3 | no | no | no |
| 4.3.4 | no | no | no |
| 4.3.5 | no | no | no |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 4.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.3 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.4 | idrogeologico | no | no |
| 4.3.5 | idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N**. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 5.1.1 | Le Manche |  31 | 12-38-39 | 19.00 HA |  5 | Decespugliamento del terreno eseguito manualmente |
| 5.2.1 | Le Manche |  31 | 12-38-39 | 17.00 HA | 5 | Miglioramento forestale |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 5.1.1 | no | no | no |
| 5.2.1 | no | no | no |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 5.1.1 | Idrogeologico | no | no |
| 5.2.1 | Idrogeologico | no | no |

INTERVENTO N**. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(PR) | Tipologia Intervento |
| 6.3.1.1 | Strada Com. Mastrangelo |  |  | 1.720 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.2.1 | Strada Com. Fornace |  |  | 1.360 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.3.1 | Strada Com. Tempone |  |  | 3.940 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.4.1 | Strada Com. Ceraselle |  |  | 1.360 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.5.1 | Strada Com. Chiaromontano  |  |  | 2.920 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.6.1 | Strada Com. Tempone di Sotto |  |   | 1.160 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  6.3.7.1 | Strada Com. Monte di Basso |  |  | 6.500 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 120 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.8.1 | Strada Com. Monte di Alto |  |  | 8.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 80 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.9.1 | Strada Com. Ischia |  |  | 1.800 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.10.1 | Strada Com. Piano del Mulino |  |  | 600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.11.1 | Strada Com. Manche-Pantano-Sp. Agri |  |  | 13.600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.12.1 | Strada Com. Montagna |  |  | 5.080 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.13.1 | Strada Com. Tempa dei Greci |  |  | 5.400 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.14.1 | Strada Com. Scarappata |  |  | 3.720 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.15.1 | Strada Com. Tempa Maruca |  |  | 4.200 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.16.1 | Strada Com. Cugno dell’Acero |  |  | 1.160 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.17.1 | Strada Com. Fravitta |  |  | 1.920 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.18.1 | Strada Com. Grotta dei Briganti |  |  | 1.560 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.19.1 | Strada Com. Piano della Signora |  |  | 7.400 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.20.1 | Strada Com. Acqua Giumenta |  |  | 1.800 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.21.1 | Strada Com. Az. Berardi-Casone |  |  | 8.520 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.22.1 | Strada Com. Piano del Pomo |  |  | 4.280 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.23.1 | Strada Com. Casone-Sauro |  |  | 10.320 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
|  40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.24.1 | Strada Com. Casone |  |  | 5.000 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 40 ORE | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| 6.3.25.1 | Strada Com. Cugno Teodoro |  |  |  3.200 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.26.1 | Strada Com. Sterpinella |  |  |  1.600 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.27.1 | Strada Prov. Ex SS.103 |  |  | 2.940 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.28.1 | Strada Com. Incrocio Sp. ex SS.103-Fondovalle Fiumara |  |  | 3.720 MQ | 6 | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | Strada Com. Mastrangelo |  |  | 860 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.2.2 | Strada Com. Fornace |  |  | 680 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.3.2 | Strada Com. Tempone |  |  | 1.970 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.4.2 | Strada Com. Ceraselle |  |  | 680 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.5.2 | Strada Com. Chiaromontano |  |  | 1.460 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.6.2 | trada Com. Tempone di Sotto |  |  | 580 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.7.2 | Strada Com. Monte di Basso |  |  | 3.250 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.8.2 | Strada Com. Monte di Alto |  |  | 4.000 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.9.2 | Strada Com. Ischia |  |  | 900 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.10.2 | Strada Com. Piano del Mulino |  |  | 300 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.11.2 | Strada Com. Manche-Pantano-Sp. Agri |  |  | 6.800 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.12.2 | Strada Com. Montagna |  |  | 2.540 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.13.2 | Strada Com. Tempa dei Greci |  |  | 2.700 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.14.2 | Strada Com. Scarappata |  |  | 1.860 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.15.2 | Strada Com. Tempa Maruca |  |  | 2.100 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.16.2 | Strada Com. Cugno dell’Acero |  |  | 580 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.17.2 | Strada Com. Fravitta |  |  | 960 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.18.2 | Strada Com. Grotta dei Briganti |  |  | 780 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.19.2 | Strada Com. Piano della Signora |  |  | 3.700 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.20.2 | Strada Com. Acqua Giumenta |  |  | 900 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.21.2 | Strada Com. Az. Berardi-Casone |  |  | 4.260 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.22.2 | Strada Com. Piano del Pomo |  |  | 2.140ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.23.2 | Strada Com. Casone-Sauro |  |  | 4.826,76ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.24.2 | Strada Com. Casone |  |  | 2.500 ML |  | Pulizie di cunette |
| 6.3.25.2 | Strada Com. Cugno Teodoro |  |  | 1.600 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.26.2 | Strada Com. Sterpinella |  |  |  800 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.27.2 | Strada Prov. Ex SS.103 |  |  | 1.470 ML | 6 | Pulizie di cunette |
| 6.3.28.2 | Strada Com. Incrocio Sp. ex SS.103-Fondovalle Fiumara |  |  | 1.602,48 ML | 6 | Pulizie di cunette |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 6.3.1.1 | no | no | no |
| 6.3.2.1 | no | no | no |
| 6.3.3.1 | no | no | no |
| 6.3.4.1 | no | no | no |
| 6.3.5.1 | no | no | no |
| 6.3.6.1 | no | no | no |
| 6.3.7.1 | no | no | no |
| 6.3.8.1 | no | no | no |
| 6.3.9.1 | no | no | no |
| 6.3.10.1 | no | no | no |
| 6.3.11.1 | no | no | no |
| 6.3.12.1 | no | no | no |
| 6.3.13.1 | no | no | no |
| 6.3.14.1 | no | no | no |
| 6.3.15.1 | no | no | no |
| 6.3.16.1 | no | no | no |
| 6.3.17.1 | no | no | no |
| 6.3.18.1 | no | no | no |
| 6.3.19.1 | no | no | no |
| 6.3.20.1 | no | no | no |
| 6.3.21.1 | no | no | no |
| 6.3.22.1 | no | no | no |
| 6.3.23.1 | no | no | no |
| 6.3.24.1 | no | no | no |
| 6.3.25.1 | no | no | no |
| 6.3.26.1 | no | no | no |
| 6.3.27.1 | no | no | no |
| 6.3.28.1 | no | no | no |
| 6.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.9.2 | no | no | no |
| 6.3.10.2 | no | no | no |
| 6.3.11.2 | no | no | no |
| 6.3.12.2 | no | no | no |
| 6.3.13.2 | no | no | no |
| 6.3.14.2 | no | no | no |
| 6.3.15.2 | no | no | no |
| 6.3.16.2 | no | no | no |
| 6.3.17.2 | no | no | no |
| 6.3.18.2 | no | no | no |
| 6.3.19.2 | no | no | no |
| 6.3.20.2 | no | no | no |
| 6.3.21.2 | no | no | no |
| 6.3.22.2 | no | no | no |
| 6.3.23.2 | no | no | no |
| 6.3.24.2 | no | no | no |
| 6.3.25.2 | no | no | no |
| 6.3.26.2 | no | no | no |
| 6.3.27.2 | no | no | no |
| 6.3.28.2 | no | no | no |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| 6.3.1.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.12.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.13.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.14.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.15.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.16.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.17.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.18.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.19.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.20.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.21.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.22.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.23.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.24.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.25.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.26.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.27.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.28.1 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.1.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.2.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.3.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.4.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.5.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.6.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.7.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.8.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.9.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.10.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.11.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.12.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.13.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.14.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.15.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.16.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.17.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.18.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.19.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.20.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.21.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.22.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.23.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.24.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.25.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.26.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.27.2 | idrogeologico | no | no |
| 6.3.28.2 |  |  |  |

 DESCRIZIONE AREA

 (Breve Descrizione)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte sud - est dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Le Manche, parte dalla Strada Provinciale Val D’Agri, che collega Gorgoglione ad Aliano, e si estende verso località Abate Lupo.  |
| 1.1.2 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte sud - est dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Bocche d’Anchino, parte in prossimità della Strada Provinciale Val D’Agri, e si estende a salire verso località Casone.  |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte sud - est dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Le Manche- Sterpinella, parte in prossimità della Strada Provinciale Val D’Agri, e si estende a salire verso località Le Manche.  |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Gorgoglione. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
| 4.1.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte sud - est dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Pantano- Pergamo |
| 4.3.1 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte nord - est dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Vicinale -Coste |
| 4.3.2 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte nord - est dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Piano del Mulino |
| 4.3.3 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte sud -est dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Ceraselle Fravitta |
| 4.3.4 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte sud- ovest dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Grotta dei Briganti-Pantano |
| 4.3.5 | L’area su cui ricade il sentiero forestale, si trova nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale zona identificata dal toponimo Guercio |
| 5.1.15.2.1 | L’area su cui ricade l’intervento è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. tale zona è indicata dal toponimo Le Manche, l’ area interessata saranno le particelle 12-38-39 del foglio 31 dell’agro di Gorgoglione  |
| 6.3.1.16.3.1.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Mastrangelo è situata nella parte nord dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.2.16.3.2.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Fornace è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.3.16.3.3.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Tempone è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.4.16.3.4.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Ceraselle è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.5.16.3.5.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Chiaromontano è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada collega la e attraversa le suddette località  |
| 6.3.6.16.3.6.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Tempone di Sotto è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.7.16.3.7.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Monte di Basso è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.8.16.3.8.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Monte di Alto è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.9.16.3.9.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Ischia è situata nella parte est dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.10.16.3.10.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Piano del Mulino è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.11.16.3.11.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Manche-Pantano-Sp.Agri è situata nella parte sud- ovest dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.12.16.3.12.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Montagna è situata nella parte nord dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.13.16.3.13.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Tempa dei Greci è situata nella parte nord dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.14.16.3.14.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Scarrapata è situata nella parte nord dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.15.16.3.15.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Tempa Maruca è situata nella parte nord dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.16.16.3.16.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Cugno dell’ Acero è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.17.16.3.17.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Fravitta è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.18.16.3.18.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Grotta dei Briganti è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.19.16.3.19.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Piano della Signora è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.20.16.3.20.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Acqua Giumenta è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.21.16.3.21.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Az. Berardi-Casone è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.22.16.3.22.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Piano del Pomo è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.23.16.3.23.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Casone-Sauro è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.24.16.3.24.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Casone è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.25.16.3.25.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Cugno Teodoro è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.26.16.3.26.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Sterpinella è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.27.16.3.27.2 | L’area su cui ricade la strada comunale St.Prov. Ex S.S. 103 è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |
| 6.3.28.16.3.28.2 | L’area su cui ricade la strada comunale Incrocio Sp. S.S. 103 Fondovalle Fiumara è situata nella parte sud dell’agro di Gorgoglione. Tale strada attraversa le suddetta località |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.11.1.21.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.14.3.14.3.24.3.34.3.44.4.5 | Collegamento con le zone boscate e prevenzione incendi |
| 5.1.15.2.1 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
|  6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1 6.3.7.1 6.3.8.1 6.3.9.1 6.3.10.1 6.3.11.1 6.3.12.1 6.3.13.1 6.3.14.1 6.3.15.1 6.3.16.1 6.3.17.1 6.3.18.1 6.3.19.1 6.3.20.1 6.3.21.1 6.3.22.1 6.3.23.1 6.3.24.1 6.3.25.1 6.3.26.1 6.3.27.1 6.3.28.1 6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2 6.3.7.2 6.3.8.2 6.3.9.2 6.3.10.2 6.3.11.2 6.3.12.2 6.3.13.2 6.3.14.2 6.3.15.2 6.3.16.2 6.3.17.2 6.3.18.2 6.3.19.26.3.20.26.3.21.26.3.22.26.3.23.26.3.24.26.3.25.26.3.26.26.3.27.26.3.28.2 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento | Importo€ |
| 1.1.11.1.2 | 6.440 ML  | 1 | **Cod. Prezzario I.03.002.01**Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco | **32.779,60** |
| 1.2.1 |  398 ML | 1 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**Descrizione: Manutenzione strade forestali | **17.344,84** |
| 2.1.1 | 632 GG | 2 | **Cod. Prezzario NP001**Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano | **60.040,00** |
| 4.1.1 | 501 ML | 4 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**Descrizione: Manutenzione di strada forestale | **21.833,58** |
| 4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.5 | 3.745 ML | 4 | **Cod. Prezzario I.03.07.01**Descrizione: Manutenzione sentiero forestale | **11.347,35** |
| 5.1.1 |  19.00 HA | 5 | **Cod. Prezzario I.01.002.03**Descrizione: decesp. del terreno eseguito manualmente con copertura superiore al 50%  | **29.831,90** |
|  5.2.1 |  17,00 HA | 5 | **Cod. Prezzario I.02.007.01**Descrizione: intervento di miglioramento forestale | **13.730,90** |
| 6.3.1.16.3.2.16.3.3.16.3.4.16.3.5.16.3.6.16.3.7.16.3.8.16.3.9.16.3.10.16.3.11.16.3.12.16.3.13.16.3.14.16.3.15.16.3.16.16.3.17.16.3.18.16.3.19.16.3.20.16.3.21.16.3.22.16.3.23.16.3.24.16.3.25.16.3.26.16.3.27.16.3.28.1 | 114.780,00 MQ | 6 | **Cod. Prezzario L.01.007.01**Descrizione: decespugliamento di scarpate stradali  | **66.572,40** |
| 6.3.1.26.3.2.2 6.3.3.26.3.4.26.3.5.26.3.6.26.3.7.26.3.8.26.3.9.26.3.10.26.3.11.26.3.12.26.3.13.26.3.14.26.3.15.26.3.16.26.3.17.26.3.18.26.3.19.26.3.20.26.3.21.26.3.22.26.3.23.26.3.24.26.3.25.26.3.26.26.3.27.26.3.28.2 | 56.799,24 ML | 6 | **Cod. Prezzario E.01.030.01**Descrizione: Pulizia cunette  | **37.487,50** |
|   |   |  | **TOTALE**   | **289.901,93**  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.