INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| STIGLIANO | Matera | Matera | 20 |

INTERVENTO N. 1 **- Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 | Foresta | 40 | 1 |  3.400 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.1.2 | Monte Serra | 57 | 55 | 680 ML | 1 | Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde |
| 1.2.1 | Foresta |  |  | 1.770 ML | 1 | Manutenzione strada forestale |
| 160 Ore | 1 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | no  | no  | no  |
| 1.1.2 | no  | no  | no  |
| 1.2.1 | no | no  | no  |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | idrogeologico  | no  | no  |
| 1.1.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 1.2.1 | idrogeologico  | no  | no  |

INTERVENTO N**.** 2 **- Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano**

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Stigliano | 1726505257 |  | 1.233 - GG | 2 | Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc. |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | no | no  | no  |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | idrogeologico  | no  | no  |

INTERVENTO N. 4 **- Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)**

| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Foresta |  |  | 1.344 ML | 4 | Manutenzione strada forestale |
| 160 Ore | 4 | Livellamento piano stradale con escavatore SUNWARD SVE 15 S qli. 16 |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | no | no  | no  |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | idrogeologico  | no  | no  |

INTERVENTO N. 5 **- Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(MS) | Tipologia Intervento |
| 5.1.1 | Foresta | 40 | 1 | 28,00 Ha | 5 | Decespugliamento del terreno |
| 5.2.1 | Foresta | 40 | 1 | 25,50 Ha | 5 | Miglioramento forestale |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.15.2.1 | no | no  | no  |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.15.2.1 | idrogeologico  | no  | no  |

INTERVENTO N. 6 **- Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione(PR) | Tipologia Intervento |
| 6.3.2.1 | Sc. Santo Spirito |  |  | 25.600 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 160 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.2.1 | Sc. Cersolla |  |  | 15.200 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.3.1 | Sc. Cogne |  |  | 69.840 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.4.1 | Sc. Difesa |  |  | 69.360 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 120 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.5.1 | Sc. Salice |  |  | 9.600 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.6.1 | Sc. Chiascione |  |  | 16.400 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 20 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.7.1 | Sc. Caputo |  |  | 30.400 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 80 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.8.1 | Sc. Calvera |  |  | 61.600 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 160 ore | 6 | Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60 |
| 6.3.8.1 | Sc. Radicata |  |  | 8.800 MQ | 6 | Decespugliamento scarpate stradali 2 passate |
| 6.3.1.2 | Sc. Santo Spirito |  |  | 6.400 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.2 | Sc. Cersolla |  |  | 3.800 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.3.2 | Sc. Cogne |  |  | 17.640 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.4.2 | Sc. Difesa |  |  | 17.340 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.5.2 | Sc. Salice |  |  | 2.400 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.6.2 | Sc. Chiascione |  |  | 4.100 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.7.2 | Sc. Caputo |  |  |  3.800 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.8.2 | Sc. Calvera |  |  | 14.784,46 ML | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.9.2 | Sc. Radicata |  |  | 2.200 ML | 6 | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.16.3.1.2 | no | no | no |
| 6.3.2.16.3.2.2 | no | no | no |
| 6.3.3.16.3.3.2 | no | no | no |
| 6.3.4.16.3.4.2 | no | no | no |
| 6.3.5.16.3.5.2 | no | no | no |
| 6.3.6.16.3.6.2 | no | no | no |
| 6.3.7.16.3.7.2 | no | no | no |
| 6.3.8.16.3.8.2 | no | no | no |
| 6.3.9.16.3.9.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.16.3.1.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.2.16.3.2.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.3.16.3.3.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.4.16.3.4.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.5.16.3.5.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.6.16.3.6.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.7.16.3.7.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.8.16.3.8.2 | idrogeologico  | no  | no  |
| 6.3.9.16.3.9.2 | idrogeologico  | no  | no  |

DESCRIZIONE AREA

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale Foresta. I viali tagliafuoco precisamente costeggiano la Strada Comunale e l’area pic-nic.  |
| 1.1.2 | L’area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova subito a sud del centro abitato di Stigliano, al Foglio 57 Particella 55. Tale zona è identificata dal toponimo Monte Serra.  |
| 1.2.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta  |
| 2.1.1 | L’area include parte urbana e periurbana dell’abitato di Stigliano. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo. |
|  4.1.1 | L’area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta |
| 5.1.15.2.1 | L’ area su cui ricadono le lavorazioni selvicolturali si trova nella parte ovest dell’agro di Stigliano. Tale zona identificata dal toponimo Foresta, parte dal Fosso Valle della Foresta e si estende a salire verso ovest fino alla Strada Comunale. |
| 6.3.1.16.3.1.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e scende verso sud fino alla contrada di Santo Spirito. |
| 6.3.2.16.3.2.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale ex SS 103 e prosegue in direzione in direzione sud – est verso le località di Cersolla e Radicata. |
| 6.3.3.16.3.3.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato, precisamente da Via Cilento e prosegue in direzione sud verso la località di Acinello. |
| 6.3.4.16.3.4.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato e precisamente da Via Pilaccello, e prosegue in direzione nord - est verso la località Tempa Cisterna. |
| 6.3.5.16.3.5.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Comunale 1 Cogne e prosegue in direzione sud verso la località Salice. |
| 6.3.6.16.3.6.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell’ agro di Stigliano, parte dal centro abitato e precisamente da Via Pilaccello, e prosegue in direzione nord - est verso la località Chiascione |
| 6.3.7.16.3.7.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, parte dalla Strada Provinciale 2 Saurina e sale in direzione nord – est verso la contrada Caputo. |
| 6.3.8.16.3.8.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte sud - est dell’ agro di Stigliano, attraversa la contrada Calvera |
| 6.3.9.16.3.9.2 | La Strada Comunale in questione si trova nella parte nord - ovest dell’ agro di Stigliano, attraversa la localita’ Radicata |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.11.1.21.2.1 | Prevenzione incendi boschivi |
| 2.1.1 | Prevenzione incendi e decoro urbano |
| 4.1.1 | Collegamento con le zone boscate  |
| 5.1.15.1.2 | Cura attiva popolamenti forestali artificiali e miglioramento boschi esistenti |
|  6.3.1.16.3.2.16.3.3.16.3.4.16.3.5.16.3.6.16.3.7.16.3.8.16.3.9.1 6.3.1.26.3.2.26.3.3.26.3.4.26.3.5.26.3.6.26.3.7.2 6.3.8.26.3.9.2 | Manutenzione viabilità comunale e provinciale |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N. | Sup./est. Intervento | MS | Intervento | Importo€ |
| 1.1.11.1.2 | 4.080 ML | 1 | **Cod. Prezzario I.03.002.01** Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco |  **20.767,20**  |
| 1.2.1 | 1770 ML | 1 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**Descrizione: Manutenzione di strada forestale |  **77.136,60**  |
| 2.1.1 | 1.233 GG | 2 | **Cod. Prezzario NP001**Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano |  **117.135,00**  |
| 4.1.1 | 1.344 ML | 4 | **Cod. Prezzario I.03.011.01**Descrizione: Manutenzione di strada forestale |  **58.571,52**  |
| 5.1.1 | 28 HA | 5 | **Cod. Prezzario I.01.002.03**Descrizione: Decespugliamento del terreno |  **43.962,80**  |
| 5.2.1 | 25,50 HA | 5 | **Cod. Prezzario I.02.007.01**Descrizione: Intervento di miglioramento forestale |  **20.596,35**  |
| 6.3.1.16.3.2.16.3.3.16.3.4.16.3.5.16.3.6.16.3.7.16.3.8.1 | 306.800 MQ | 6 | **Cod. Prezzario L.01.007.01**Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |  **177.944,00**  |
| 6.3.1.26.3.2.26.3.3.26.3.4.26.3.5.26.3.6.26.3.7.26.3.8.2 | 76.084,46 ML | 6 | **Cod. Prezzario E.01.030.01**Descrizione: Pulizia di cunette |  **50.215,74**  |
|  |  |  | **TOTALE**   |  **566.329,21** |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.