INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: |  AREA: |
|  ROTONDA |  POTENZA |  PZ 2 | 13  |

AZIONE A **– Interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione | Tipologia Intervento |
| Int. 1 |  Strada Paragalline |   |   |  1100 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 2 |  Strada Mostenze |   |   |  861 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 3 |  Strada Sitongia |   |   | 3260 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 4 |  Strada Cotura |  |  | 582,30 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 5 |  Strada Ariosanto |  |  | 350 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 6 | Strada Garrosa 1 |  |  | 383,85 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 7 | Strada Garrosa 2 |  |  | 363,80 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 8 | Strada Bosco Barone |  |  | 411,80 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 9 | Strada Santa Maria - Grinciaso |  |  | 680 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 10 | Strada Chiusa |  |  | 752 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 11 | Strada Piedi la Valle |  |  | 548,70 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 12 | Strada Ciponzio |  |  | 575 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 13 | Strada Serra |  |  | 548,70 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 14 | Strada Cozzo Fratta |  |  | 507,50 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 15 | Fosso Fontanelle |  |  | 290 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 16 | Fosso Fiumara 1 |  |  | 302 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 17 | Fosso Fiumara 2 |  |  | 172,95 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 18 | Fosso Calorie 1 |  |  | 67,15 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 19 | Fosso Calorie 2 |  |  | 222,40 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 20 | Fosso Cutura |  |  | 72,50 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 21 | Fosso Montagna |  |  | 201 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 22 | Fosso Gringiaso |  |  | 110 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 23 | Fosso Giardini |  |  | 565 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 24 | Fosso Carnale |  |  | 496,50 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 25 | Fosso Chiuse |  |  | 565 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 26 | Fosso Ciponzio |  |  | 183,37 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 27 | Fosso Acqua dei Preti |  |  | 212,35 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 28 | Canaletta Bosco Barone |  |  | 200 ml | a\_4 | Manutenzione Canalette |
| Int. 29 | Canaletta Pedarreto |  |  | 341,25 | a\_4 | Manutenzione Canalette |
| Int. 30 | Canaletta Piano Pedarreto |  |  | 375 ml | a\_4 | Manutenzione Canalette |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1/30 | ZPS/RN 2000 | NO  | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  |  Note |
| 1/30 | NO  | NO  | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

AZIONE D **– Interventi di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione  | Tipologia Intervento |
| Int. 31 | Sentiero Castello |  |  | 284 ml | e\_5 | Manutenzione Sentiero |
| Int. 32 | Sentiero Lori |  |  | 1220 ml | e\_5 | Manutenzione Sentiero  |
| Int. 33 | Sentiero Paraturo - Scala |  |  | 2009 ml | e\_5 | Manutenzione Sentiero |
| Int. 34 | Sentiero Gaglione |  |  | 225 ml | e\_5 | Manutenzione Sentiero |
| Int. 35 | Pista Acqua dei Preti |  |  | 1356 ml | e\_5 | Manutenzione Piste Forestale |
| Int. 36 | Pista Chiano a Pirara |  |  | 1584 ml | e\_5 | Manutenzione Piste Forestale |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 31/36 | ZPS/RN 2000 | NO  | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  |  Note |
| 31/36 | NO  | NO  | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

AZIONE E **– Interventi di incentivazione alla crescita sostenibile e allo sviluppo economico-sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione  | Tipologia Intervento |
| 37 | Area Verde Pietro Nenni |  |  | 45 GG | e\_3 | Manutenzione Area verde |
| 38 | Area Verde Santa Maria |  |  | 45 GG | e\_3 | Manutenzione Area verde |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 37/38 | ZPS/RN 2000 | NO  | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  |  Note |
| 37/38 | NO  | NO  | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

 Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | azione | Intervento | Importo€ |
| 1 | 21.341,80 mq | a\_4 | **Cod. Prezzario - L.01.007.01**Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |  |
| 2 | 10.924,65 ml | a\_4 | **Cod. Prezzario - E.01.030.01**Descrizione – Manutenzione cunetta |  |
| 3 | 10.794,01 mq | a\_1 | **Cod. Prezzario - L.01.003.01**Descrizione – Decespugliamento aste fluviali |  |
| 4 | 916,25 ml | a\_4 | **Cod. Prezzario -L.03.014.01**Descrizione – Manutenzione canalette |  |
| 5 | 6.678 ml | e\_5 | **Cod. Prezzario -I.03.007.01**Descrizione – Manutenzione di sentieri |  |
| 6 | 90 GG | e\_6 | **Cod. Prezzario - NP001**Descrizione - Manutenzione Staccionate – Impianto Castagneto |  |
|  |  |  | **TOTALE euro** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intervento Noli |  |
| 1 | 150 Ore  | e\_5 | **Cod. Prezzario - A.01.011.01**Descrizione – Manutenzione di Piste Forestale |  |
|  |  |  | **TOTALE euro** |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.