INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| TERRANOVA DI POLLINO | POTENZA |  | 14 |

**-AZIONE a) – Interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei terreni montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | AZIONE (a)  Intervento | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 | Piano della Frana | 37 | Acque | 5000,00 mq. | 1 | Riduzione della vegetazione presente nell’alveo. |
| 1.1.2 | Malafida | 10-71 | Acque | 360,00 Ore | 1 | Sistemazione alveo e regimentazione delle acque. |
| 1.1.3 | Prastia | 41 | Acque | 78,00 ore | 1 | Sistemazione alveo e spondale del torrente . |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1.1.1/3 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 1.1.1/3 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.  Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

**- AZIONE a) – Interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei terreni montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | AZIONE (a)  Intervento | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | Calanche | 37 | Acque | 20,00 mc. | 2 | Stabilizzazione di pendio con realizzazione di gabbionate. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 2.1.1 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.  Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

**- AZIONE a) – Interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei terreni montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | AZIONE (a)  Intervento | Tipologia Intervento |
| 4.1.1 | Terranova - Casa del Conte | 36-35 | Strade | 9500,00 ml. | 4 | Pulizia di Cunette |
| 4.1.1 | Terranova - Casa del Conte | 36-35 | Strade | 34182,00 ml. | 4 | Decespugliamento di scarpate. |
| 4.1.1 | Terranova - Casa del Conte | 36-35 | Strade | 24,00 ore | 4 | Decespugliamento di scarpate. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 4.1.1 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 4.1.1 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

**AZIONE d) Interventi di salvaguardia dell’ ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, con riferimento alla filiera del legno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | AZIONE (a) Intervento | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | San Vito | 39 | 275 | 141,00 ml. | 2 | Manutenzione viale tagliafuoco attivo |
| 2.1.2 | Loc. Cimitero | 39 | 99-124-125 | 505,70 ml. | 2 | Manutenzione viale tagliafuoco attivo |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1/2 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 2.1.1 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

- **AZIONE e) -Interventi di incentivazione alla crescita sostenibile e allo sviluppo economico-sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | AZIONE (e)  Intervento | Tipologia Intervento |
| 2.1.1/3 | Ville comunali del  comune di Terranova di  Pollino. | 37 |  | n. 9 | 2 | Fornitura di panchine in legno |
| 2.1.4 | Via Magenta | 37 | Strade | 25,00 ml. | 2 | Realizzazione di staccionata in legno. |
| 2.1.5 | Loc. Pietà | 40 | 311 | 100.00 ml. | 2 | Realizzazione di staccionata in legno. |
| 2.1.6 | Loc. Casa del Conte | 21 | Strade | 160.00 ml. | 2 | Realizzazione di staccionata in legno. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1/6 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 2.1.1/6 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

- **AZIONE e) -Interventi di incentivazione alla crescita sostenibile e allo sviluppo economico-sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | AZIONE (e)  Intervento | Tipologia Intervento |
| 3.1.1 | Aree Urbane Periurbano  del comune di Terranova  di Pollino. | 37-38 |  | gg.ll. 100,00 | 3 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 3.1.1 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 3.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

- **AZIONE e) -Interventi di incentivazione alla crescita sostenibile e allo sviluppo economico-sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | AZIONE (e)  Intervento | Tipologia Intervento |
| 5.1.1 | Terranova – Calvario | 14-8 |  | 4000,00 ml. | 5 | Ripristino manuale tracciato dei sentieri. |
| 5.1.2 | Percorso Marathon |  |  | 5000,00 ml. | 5 | Ripristino manuale tracciato dei sentieri. |
| 5.1.1 | Terranova – Calvario | 14-8 |  | 5000,00 ml. | 5 | Manutenzione rete sentieristica. |
| 5.1.2 | Percorso Marathon |  |  | 6000,00 ml. | 5 | Manutenzione rete sentieristica. |
| 5.1.1 | Terranova – Calvario | 14-8 |  | 500,00 ml. | 5 | Manutenzione delle canalette |
| 5.1.2 | Percorso Marathon |  |  | 1000,00 ml. | 5 | Manutenzione delle canalette |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 5.1.1/2 | EUAP PARCO NAZ. POLLINO ZPS IT9210275 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 5.1.1/2 | NO | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

**AZIONE a)** – riguarda interventi in alveo con sistemazione di argini e decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

Sistemazione di aree a rischio idrogeologico con posa in opera di gabbionature a sostegno di scarpate in erosione. Pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

Manutenzione della viabilità comunale bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**AZIONE d)**  Le aree oggetto degli interventi riguardano varie zone del territorio del comune di Terranova di Pollino, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali esistenti finalizzate al transito di mezzi e attività di antincendio.

**AZIONE e)** –Riguarda la realizzazione di interventi atti a garantire la manutenzione delle Aree verdi Urbano e Periurbane (Verde decorativo, Verde scolastico, verde attrezzato, manutenzione aree Attrezzate.).

Manutenzione della rete sentieristica esistente sul territorio del comune di Terranova di Pollino in aree di montagna ed in alta quota oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking).

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Gli interventi e gli obiettivi sono descritti già nelle sopraesposte descrizioni delle aree in base alle priorità che vengono definite dagli uffici tecnici comunali o dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio assegnati alla Forestazione (con segnalazioni avute l’anno precedente), fermo restando che eventuali ulteriori segnalazioni effettuate durante le lavorazioni saranno prese in considerazione ed eventualmente in carico.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Manutenzione dei fossi con realizzazione, ripristino di argini e decespugliamento lungo le aste fluviale invase da rovi e arbusti. Manutenzione di aree a rischio idrogeologico.

Manutenzione di strade comunali.

Manutenzione di viali tagliafuoco a protezione dei boschi e piste forestali,

Interventi atti a garantire la manutenzione delle aree a verde urbano interno dell’abitato mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione delle siepi, pulizia di cunette., Verde scolastico, manutenzione delle aree attrezzate.

Manutenzione e realizzazione di staccionate in legno.

Manutenzione della rete sentieristica.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | Az. | Intervento | Importo  € |
| 1.1.1 | 5000,00 mq. | **a** | **Cod. Prezzario I.01.003.01**  Descrizione -Decespugliamento eseguito lungo le aste fluviali. | **11.250,00** |
| 2.1.1 | 20,00 mc. | **a** | **Cod. Prezzario L.02.036.02**  Descrizione –Realizzazione di gabbioni. | **2.373,60** |
| 4.1.1 | 9500,00 ml. | **a** | **Cod. Prezzario E.01.030.01**  Descrizione - Pulizia Cunette e tombini | **6.555,00** |
| 4.1.1 | 34182,00 mq. | **a** | **Cod. Prezzario L.01.007.01**  Descrizione - Decespugliamento scarpate stradali | **20.851,02** |
| 2.1.1/2 | 646,70 ml. | **d** | **Cod. Prezzario - I.03.004.01**  Descrizione – Manutenzione di viale tagliafuoco attivo. | **6.505,80** |
| 2.1.1/3 | n. 9,00 | **e** | **Cod. Prezzario -F.03.005.01**  Descrizione – Posa in opera di panchine in legno. | **6.493,68** |
| 2.1.4/6 | 285,00 ml. | **e** | **Cod. Prezzario – F.03.082.01**  Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno | **10.279,95** |
| 3.1.1 | 100,00 gg. | **e** | **Cod. Prezzario -NP001**  Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano | **9.500,00** |
| 5.1.1/2 | 9000,00 ml. | **e** | **Cod. Prezzario I.03.006.01**  Descrizione - Ripristino manuale tracciato di sentieri | **21.600,00** |
| 5.1.1/2 | 11000,00 ml. | **e** | **Cod. Prezzario I.03.007.01**  Descrizione - Manutenzione rete sentieristica | **33.880,00** |
| 5.1.1/2 | 1500,00 ml. | **e** | **Cod. Prezzario I.03.014.01**  Descrizione - Ripristino manuale tracciato di sentieri | **9.570,00** |
|  |  |  | **TOTALE** | **138.859,05** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | Az. | Intervento | Importo  € |
| 1.1.2/3 | 219 ore | **a** | **Cod. Prezzario A.01.011.22**  Descrizione - Sistemazione alveo canale ripristino argini e regimentazione delle acque. | **21.613,11** |
| 1.1.2/3 | 219 ore | **a** | **Cod. Prezzario A.01.003.01**  Descrizione - Sistemazione alveo canale ripristino argini e regimentazione delle acque. | **10.306,14** |
| 4.1.1 | 24 ore | **a** | **Cod. Prezzario A.01.008.01**  Descrizione - Decespugliamento scarpate stradali | **1461,84** |
|  |  |  | **TOTALE** | **33.381,09** |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.