INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| VIGGIANELLO | POTENZA | PZ 2 | 13 |

AZIONE A **– Interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione | Tipologia Intervento |
| Int. 1 | Strada Pezzo la Corte |  |  | 1600 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 2 | Strada Pedali |  |  | 770 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 3 | Strada Pezzo la Corte - Ficarelle |  |  | 2350 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 4 | Strada Ficarelle |  |  | 760 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 5 | Strada Ficarelle 1 |  |  | 1430 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 6 | Strada Santo Ianni |  |  | 2000 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 7 | Strada Gallizzi |  |  | 3700 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 8 | Strada Sant’Onofrio |  |  | 1690 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 9 | Strada San Nicola |  |  | 1020 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 10 | Strada Piano lo Sfano |  |  | 1020 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 11 | Strada Scarpaleggia-Ceruzzo |  |  | 890 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 12 | Strada Filicara |  |  | 2600 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 13 | Fosso Ficarelle |  |  | 500 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 14 | Fosso Ficarelle 1 |  |  | 600 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 15 | Fosso Lupo |  |  | 300 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 16 | Fosso Sant’Elena |  |  | 280 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 17 | Canaletta Ficarelle |  |  | 160 ml | a\_4 | Manutenzione canalette |
| Int. 18 | Canaletta San Nicola |  |  | 160 ml | a\_4 | Manutenzione canalette |
| Int. 19 | Canaletta Gallizzi |  |  | 160 ml | a\_4 | Manutenzione canalette |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1/19 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 1/19 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

AZIONE D **– Interventi di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione | Tipologia Intervento |
| Int.20 | Pista San Nicola |  |  | 600 ml | e\_5 | Manutenzione Sentieri |
| Int.21 | Pista Montagna |  |  | 960 ml | e\_5 | Manutenzione Sentieri |
| Int.22 | Pista Prastio-Visitone |  |  | 1200 ml | e\_5 | Manutenzione Pista Forestale |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 20/22 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 20/22 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

AZIONE E **– Interventi di incentivazione alla crescita sostenibile e allo sviluppo economico-sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione | Tipologia Intervento |
| Int.23 | San Nicola | 45 | 164-165 | 300 cad | e\_6 | Piantumazione Castagneto |
| Int.24 | Turbolo |  |  | 50 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.25 | Santo Ianni |  |  | 50 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.26 | Ceruzzo |  |  | 50 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.27 | Sant’Onofrio |  |  | 50 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.28 | Santa Rosalia |  |  | 35 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.29 | Pisciottolo |  |  | 50 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.30 | Pantana |  |  | 50 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.31 | San Cataldo |  |  | 40 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.32 | San Nicola |  |  | 100 ml | e\_3 | Fornitura e realizzazione staccionata |
| Int.32 | San Nicola | 45 | 164 | 90 GG | e\_6 | Piantumazione di castagneto e posa in opera di staccionata |
| Int.33 | San Nicola | 45 | 165 | 40 GG | e\_6 | Piantumazione di castagneto e posa in opera di staccionata |
| Int.34 -35-36 | Verde pubblico |  |  | 180 GG | e\_6 | Manutenzione verde pubblico – Piantumazione castagneto – manutenzione e realizzazione staccionate |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 23/35 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 23/35 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | azione | Intervento | Importo  € |
| 1 | 39.660 mq | a\_4 | **Cod. Prezzario - L.01.007.01**  Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |  |
| 2 | 19.830 ml | a\_4 | **Cod. Prezzario - E.01.030.01**  Descrizione – Manutenzione cunetta |  |
| 3 | 10.820 mq | a\_1 | **Cod. Prezzario - L.01.003.01**  Descrizione – Decespugliamento aste fluviali |  |
| 4 | 480 ml | a\_4 | **Cod. Prezzario -L.03.014.01**  Descrizione – Manutenzione canalette |  |
| 5 | 1.560 ml | e\_5 | **Cod. Prezzario -I.03.007.01**  Descrizione – Manutenzione di sentieri |  |
| 6 | 1200 | e\_5 | **Cod. Prezzario -I.03.008.01**  Descrizione – Manutenzione di sentieri |  |
| 7 | 40 cad | e\_6 | **Cod. Prezzario - I.02.022.01**  Descrizione – Messa a dimora di piante di castagno |  |
| 8 | 450 ml | e\_6 | **Cod. Prezzario – F.03.082.01**  Descrizione: Fornitura e realizzazione di staccionata con pali di castagno |  |
| 9 | 180 GG | e\_6 | **Cod. Prezzario - NP001**  Descrizione: Realizzazione e manutenzione staccionate – Posa in opera di recinzione - Impianto Castagneto |  |
|  |  |  | **TOTALE euro** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intervento Noli |  |
| 1 | 156 ore | e\_6 | **Cod. Prezzario - A.01.011.01**  Descrizione – Manutenzione di sentieri e piste forestali |  |
| 2 | 60 ore | a\_4 | **Cod. Prezzario - A.01.008.01**  Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali | **3.654,60** |
| 3 | 39 ore | e\_6 | **Cod. Prezzario - A.01.011.01**  Descrizione – Messa a dimora di piante di castagno | **1.392,30** |
|  |  |  | **TOTALE euro** | **10.616,10** |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.