INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| PESCOPAGANO | POTENZA | PZ1 | 2 |

INTERVENTO N**. 1 - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 1.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N**. 2 - Missione 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | Centro Urbano |  |  | U/GG 100 | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  | Realizzazione Staccionate, ed opere accessorie |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  | Realizzazione Staccionate |
| 2.1.4 |  |  |  |  |  | Realizzazione Staccionate |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1  2.1.2  2.1.3  2.1.4 | NO | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N**. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|  |  |  |  |

INTERVENTO N**. 4 - Missione 4 – Greenways Lucane (recupero Tratturi lucani)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 4.4.1 | NO | NO | SI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|  |  |  |  |

INTERVENTO N**. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 5.1.1 |  |  |  |  | 5 | Decespugliamento |
| 5.1.2 |  |  |  |  | 5 | Decespugliamento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 5.1.1 | NO | NO | SI (compatibile) |
| 5.1.2 | NO | NO | SI (compatibile) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 5.1.1  5.1.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.  Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N**. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (PR) | Tipologia Intervento |
| 6.1.1 |  |  |  |  | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.3.1.1 |  |  |  |  | 6 | Strada Provinciali, comunali, scarpate etc. |
| 6.3.1.2 |  |  |  |  | 6 | Strada Provinciali, comunali, cunette |
| 6.3.2.1 |  |  |  |  | 6 | Ripristino cunette con l’uso dell’escavatore |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 6.1.1. | NO | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.1.1 | NO | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.1.2 | NO | NO | SI (compatibile) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 6.1.1  6.3.1.1  6.3.1.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | La fascia tagliafuoco in progetto interessa l’area di Montemauro, ubicata nel quadrante Nord Est del territorio di Pescopagano, ai confini con il territorio di Castelgrande. L’area è interessata da formazioni boschive e arbustive mesotermofile, alternate a formazioni arbustive e pascolive, ad elevato rischio potenziale di incendio, correlato anche alla tipologia di vegetazione, ad elevata infiammabilità. E’ inoltre presente il Santuario della Madonna di Montemauro, meta di turismo religioso. L’area è compresa nella compresa dei pascoli a prevalente funzione zootecnica del vigente Piano di Assestamento Forestale del Comune di Pescopagano. Lungo la strada che attraversa la formazioni boschive ed arbustive sino al Santuario è presente una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, il cui mantenimento in efficienza è da ritenersi di estrema importanza per la potenzialità di rischio incendio dell’area. |
| 2.1.1 | Il comune di Pescopagano ricade, con il suo comprensorio, sul limite Nord Ovest del territorio regionale, ai confini con la Regione Campania (Province di Salerno ed Avellino) nell’area del Marmo Platano. È attraversato dalla Via Appia Nuova (che nel centro abitato prende la denominazione di Via Nazionale), strada statale che collega Roma a Brindisi. Pescopagano si trova immerso nel verde, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell’Ofanto; pertanto dal castello di Pescopagano si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 km nella valle sottostante. Pescopagano funge da vero e proprio passante tra l’Irpinia e la Basilicata: nonostante sia posto geograficamente in Basilicata, tradizioni, origini storiche e forme dialettali soprattutto risentono della cultura irpina. Il paesaggio è caratterizzato da brulli scenari di dorsali rocciose prive di vegetazione arborea, cui si alternano gole e versanti impreziositi da paesaggi forestali, andando a costituire un binomio che, alternato al paesaggio agricolo, conferisce al contesto un fascino misterioso e attraente. D’altronde l’area del Marmo Platano, per la sua forte caratterizzazione rurale, offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche che danno la sensazione di entrare a far parte della natura più autentica. Il centro urbano, ricostruito dopo il disastroso terremoto del 23.11.1980, è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano. |
| 5.1.1 | Gli interventi interesseranno un vasto complesso boscato (Bosco le Rose) ubicato sul del comune di Pescopagano. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, governate in parte a ceduo ed in parte ad alto fusto, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. |
| 5.1.2 | Gli interventi interesseranno un area boscata periferica il centro abitato (curva SS. Incoronata) è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile decidue a prevalenza di cerro, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile |
| 6.1.1 | Torrente Arso come da allegata cartografia |
| 6.3.1.1 | Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 6.984 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non.L’efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi. |
| 6.3.1 .2 | Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 6.984 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L’efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico. |
| 2.1.2  2.1.3 | Gli interventi da realizzare consistono nella realizzazione di staccionate lungo il viale del Cimitero e |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA. |
| 2.1.1 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano e periurbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, piscina comunale, ospedale, etc.), che aiuole ed alberature stradali, Area a verde curva Strada Incoronata, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all’educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall’altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature,. la potatura degli alberi etc - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all’educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla missione 2 del POA. |
| 5.1.1  5.1.2 | Sono previsti i seguenti interventi: di miglioramento dei boschi, come diradamenti di grado debole, spalcature, taglio di piante danneggiate da eventi calamitosi, ripristino di formazioni boscate degradate per motivi fitosanitari |
| 6.1.1 | Sono previsti i seguenti interventi:  a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;  b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;  c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;  d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali. |
| 6.3.1.1 | Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d’arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti Piano Marzano - S. Giuseppe, S. Giuseppe - Caperroni, Vignola (Strazza, Barla, Cialeo), Nerico, Zammurriello, Padula Piana, S. Vito, Specchia Pianelle, Noce di Cafagna, Rotonda di Piano Marzano - Ponte Ficocchia, S. Lorenzo - innesto SS 401 (Casetta Cantoniera), S.P.31, S. Leonardo - Piano Marzano, Piani, Ospedale - S. Pietro - Piscina comunale - campo sportivo, Cesine, Via Indipendenza - Fontanelle, Abetina - Felitto - Castelluccio S. Pietro, Focarete, Saetta - svincolo, Mauriello, Saetta - Monte Mauro, Serra del Nigro, Domacchia, Monte Carrozzo Cerreto, Monte Carrozzo - Granito, Pescopagano - Rapone, Voragginose - Acquedotto, collegamento strada Bosco le Rose, Strada comunale del Bosco, S. Martino, Tufara, diramazioni Fontanelle, Voragginese, Monacelli, Tratturo Rarito (Cimitero - Grotte) e diramazioni, Strada Comunale Isca S. Gregorio, Strada Comunale ex Pescopagano -Rapone Traverse delle Pietre di Mauriello, strada della Contista, Serra del Carpino, Strada Pescopagano-Castelgrande, Strada S. Leonardo –SS.n.7; Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla missione 6 del POA. |
| 6.3.2.1 | Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d’arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le strade comunali *Piano Marzano - S. Giuseppe, S. Giuseppe - Caperroni, Vignola (Strazza, Barla, Cialeo), Nerico, Zammurriello, Padula Piana, S. Vito, Specchia Pianelle, Noce di Cafagna, Rotonda di Piano Marzano - Ponte Ficocchia, S. Lorenzo - innesto SS 401 (Casetta Cantoniera), S.P.31, S. Leonardo - Piano Marzano, Piani, Ospedale - S. Pietro - Piscina comunale - campo sportivo, Cesine, Via Indipendenza - Fontanelle, Abetina - Felitto - Castelluccio S. Pietro, Focarete, Saetta - svincolo, Mauriello, Saetta - Monte Mauro, Serra del Nigro, Domacchia, Monte Carrozzo Cerreto, Monte Carrozzo - Granito, Pescopagano - Rapone, Voragginose - Acquedotto, collegamento strada Bosco le Rose, Strada comunale del Bosco, S. Martino, Tufara, diramazioni Fontanelle, Voragginese, Monacelli, Tratturo Rarito (Cimitero - Grotte) e diramazioni, Strada Comunale Isca S. Gregorio, Strada Comunale ex Pescopagano -Rapone Traverse delle Pietre di Mauriello, strada della Contista, Serra del Carpino, Strada Pescopagano-Castelgrande, Strada S. Leonardo –SS.n.7* Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla missione 6 del POA. |
| 6.3.2.2 | Gli interventi consistono nella riapertura di cunetta con l’uso dell’escavatore |
| 2.1.2 | Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una staccionata lungo il viale del Cimitero e lungo la strada san Leonardo |
| 2.1.3 | Gli interventi previsti consistono nel completamento della staccionata nel Parco della Rimembranza |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| 1 |  |  |  |
| 2 | gg. 100 | **2** | Np 001  Costo medio di una giornata contributiva |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata

**Documentazione Fotografica – Scheda Comune di PESCOPAGANO**

|  |  |
| --- | --- |
| MISS. N. | RIFERIMENTO FOTO |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

.