INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| CASTELSARACENO | POTENZA | PZ 2 | 13 |

INTERVENTO N. 1 **- Missione 1 Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 | Favino |  | strade | 1500 | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco |
| 1.1.2 | Pista Bidente |  | strade | 500 | 1 | Manutenzione pista per prevenzione incendi boschivi |
| 1.1.3 | Pista Favino |  | strade | 1500 | 1 | Manutenzione pista per prevenzione incendi boschivi |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1.1.1/3 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 1.1.1/3 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 2 **Missione 2 Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | Centro Urbano e Periurbano |  |  | 365 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 2.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N. 4 **Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 4.3.1 | Sentiero Castelveglio 1 |  | strade | 500 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.2 | Sentiero Castelveglio 2 |  | strade | 670 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.3 | Sentiero Frusci |  | strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.3.4 | Sentiero di Pezzolone |  | strade | 200 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |
| 4.4.5 | Sentiero Via della Transumanza |  | strade | 300 ml | 4 | Manutenzione Sentieri |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 4.3.1/5 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 4.3.1/6 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.  Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N. 5 **Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 5.1.1 | Area attrezzata Bosco Favino | 55 | 59 | 6.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.2 | Bosco Castelveglio | 41 | 177-179-10-209 | 6.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |
| 5.1.3 | Bosco Bidente | 42 | 298 | 5.000 mq | 5 | Decespugliamento area boscata |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 5.1.1/3 | ZPS/RN 2000 | NO | SI (compatibile) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 5.1.1/3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.  Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 **Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (PR) | Tipologia Intervento |
| 6.1.1 | Fosso Canal di Fora |  | acque | 750 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso Convento |  | acque | 900 ml | 6 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1 | Canalette Castelveglio |  |  | 300 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.2.2 | Canalette Favino |  |  | 500 ml | 6 | Manutenzione di canalette |
| 6.3.1 | Strada Frusci |  | strade | 1300 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.2 | Strada Miraldo 1 |  |  | 1500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.3 | Strada Miraldo 2 |  | strade | 1400 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.4 | Strada Miraldo 3 |  | strade | 2100 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.5 | Strada Pastino-via S.Antonio |  | strade | 1000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.6 | Strada Castelveglio |  | strade | 600 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.7 | Strada Acqua S.Giovanni Torre Tornatore |  | strade | 1800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.8 | Strada Salso |  | strade | 1600 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.9 | Strada Vaccarizzo |  | strade | 3200 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.10 | Strada Pantana |  | strade | 1550 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.11 | Strada Fiumicello |  | strade | 7000 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.12 | Strada Cimitero |  | strade | 850 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.13 | Strada Case Popolari |  | strade | 880 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.14 | Strada Favino |  | strade | 850 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.15 | Strada Coccaro |  | strade | 800 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |
| 6.3.16 | Strada Piano dei Campi |  | strade | 1500 ml | 6 | Decespugliamento scarpate stradali  Pulizia di cunette stradali |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 6.1.1/2 | ZPS/RN 2000 | NO | SI (compatibile) |
| 6.2.1/2 | ZPS/RN 2000 | NO | SI (compatibile) |
| 6.3.1.1/16  6.3.2.1/16 | ZPS/RN 2000 | NO | SI (compatibile) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 6.1.1/2  6.2.1/2  6.3.1.1/16  6.3.2.1/16 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

L’area interessata dagli interventi è situata tra i parchi del Pollino e dell’ Appennino Lucano Val D’agri Lagonegrese. Il Comune di Castelsaraceno è inserito nell’elenco ufficiale delle aree protette. I lavori ricadono nel centro urbano di Castelsaraceno nelle frazioni e nelle strade comunali.

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1/3 | L’area del bosco Favino su cui ricade il viale tagliafuoco è situata alle pendici del Monte Alpi, ad una altezza di 1400 metri slm, lo strato arboreo è costituito prevalentemente da faggi. E’ attraversata da una Pista forestale che porta sul Monte Alpi. |
| 2.1.1 | L’area include la parte urbana e periurbana dell’abitato di Latronico. In essa rientrano tutte le zone a verde dell’abitato di proprietà comunale. |
| 4.3.1/5 | La Rete sentieristica interessa varie aree del territorio comunale. |
| 5.1.1/3 | L’area attrezzata del bosco Favino è situata alle pendici del Monte Alpi, ad una quota di 1400 metri slm, lo strato arboreo è costituito prevalentemente da faggi. |
| 6.1.1/2 | Aste Fluviali che interessano tutte le aree del territorio comunale. |
| 6.2.1/2 | Canalette e fossi di guardia che interessano varie aree del territorio comunale. |
| 6.3.1.1/17 | Strade bitumate e sterrate che interessano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano e contrade). |
| 6.3.2.1/17 | Opere d’arte delle infrastrutture stradali (cunette, tombini, ecc.) che interessano tutte le aree del territorio comunale. |
| 6.4.1 | L’area su cui ricade la staccionate si trova in loc. Castelveglio. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi saranno realizzati con gli operai forestali con l’ausilio di attrezzi agricoli manuali e a motori e con l’utilizzo di trattori con trincia. Non sono stati riscontrati particolari criticità

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione del bosco, manutenzione pista con doppia funzionalità di accesso e di interrompere la continuità orizzontale del fuoco, la manutenzione del verde urbano e zone limitrofe aree scolastiche, aree attrezzate, parcheggi ecc. Manutenzione piste forestali per facilitare interventi di emergenza e prevenzione incendi, pulizia sentieri per facilitare l’accesso alle aree boscate, Pulizia aste fluviali per facilitare il flusso delle acque ed evitare piene, Manutenzione delle strade comunali e pulizia cunette e tombini per il deflusso delle acque.

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento | Importo  € |
| 1.1 | 3500 ml | **1** | **Cod. Prezzario - I.03.004.01**  Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo |  |
| 2.1 | 365 GG | **2** | **Cod. Prezzario -NP001**  Descrizione - Manutenzione verde Urbano e periurbano |  |
| 4.3 | 1.970 ml | **4** | **Cod. Prezzario -I.03.007.01**  Descrizione – Manutenzione di Sentieri |  |
| 5.1 | 17.800 mq | **5** | **Cod. Prezzario – I.01.009.01**  Descrizione: Decespugliamento Area Boscata |  |
| 6.1 | 9.900 mq | **6** | **Cod. Prezzario -I.01.003.02**  Descrizione – Decespugliamento Aste Fluviali |  |
| 6.2 | 800 ml | **6** | **Cod. Prezzario -I.03.014.01**  Descrizione – Manutenzione Canalette |  |
| 6.3.1 | 57.060 mq | **6** | **Cod. Prezzario - L.01.007.01**  Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |  |
| 6.3.2 | 28.330 ml | **6** | **Cod. Prezzario – E.01.03.01**  Descrizione: Pulizia di cunette |  |
| 6.4 | 100 ml | **6** | **Cod. Prezzario – F.03.081.01**  Descrizione: realizzazione di staccionata con pali di castagno |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento Noli | Importo  € |
| 6.3 | 55 ore | 6 | **Cod. Prezzario - A.01.008.01**  Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali |  |
| 6.1 | 180 ore | 6 | **Cod. Prezzario - A.01.011.16**  Descrizione: Risagomatura sponde alveo fluviale |  |
|  |  |  | **TOTALE** |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione anteriore si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.