INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: |  AREA: |
| S. ANGELO LE FRATTE |  POTENZA |  PZ1 | 4  |

INTERVENTO 1 azione **a** **- Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione (AZ) | Tipologia Intervento |
| a.2.1 | Breorio | 10 | 613 | 40 | a | Consolidamento pendii franosi |
| a.4.1 | San Michele |  |  | 1.000 | a | manutenzione della viabilità comunale  |
| a.4.2 | S. Maria Fellana |  |  | 3.120 |  | manutenzione della viabilità comunale |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| a.2.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | NO |
| a.4.1 |  |  |  |
| a.4.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  |  Note |
| a.2.1 | NO  | NO  | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
| a.4.1 |  |  |  |
| a.4.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

INTERVENTO 2 - azione **d - Progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione (AZ) | Tipologia Intervento |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

INTERVENTO 3 - azione  **e - Misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economica o sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione (AZ) | Tipologia Intervento |
| e.3.1 | Breorio | 10 | 613 | Ml 100 | e | Realizzazione staccionata , manutenzione area |
| e.3.2 | S.Nicola | 10 | 371 | Ha 0.40 | e | manutenzione area, realizzazione area pic nic |
| e.3.3 | Braide | 17 | 764 | Ml 150 | e | Realizzazione staccionata |
| e.3.4 | Braide | 17 | 764 | Ha 1.94 | e | manutenzione area |
| e.3.5 | Braide | 17 | 764 | Ha 0.10 |  | Manutenzione area, manutenzione sorgente e realizzazione area pic nic |
| e.5.1 | Mulini | 10 | 371 | Ml 250 | e | Consolidamento del percorso attraverso opere di Ingegneria naturalistica, Manutenzione sentiero , manutenzione area |
| e.3.6 | Abitato  |  |  | 150 gg | è | Manutenzione spazi verdi |
| e.3.7 |  |  |  |  |  | Fornitura e posa in opera di n. 10 tavoli , 10 cestini, 10 panchine |

 VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| e.3.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | NO |
| e.3.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | NO |
| e.3.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | NO |
| e.3.4 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | NO |
| e.3.5 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | NO |
| e.5.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004  | NO | NO |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. |  Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva  | Note  |
| e.3.1e.3.2e.3.3e.3.4e.3.5e.5.1e.3.1 | NO  | NO  | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|  |  |  |  |

DESCRIZIONE AREA

|  |  |
| --- | --- |
| e.3.1e.3.2.e.3.3e.3.4 | Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di staccionate e nella manutenzione delle aree a verde urbano e periurbano, nelle loc. Breorio, Braide, San Nicola, Mulini , siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all’educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri.  |
| a.4.1a.4.2 | Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali sparsi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L’efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico |
| e.5.1 | La sentieristica oggetto di intervento si sviluppa nella località del Comune di S. Angelo le Fratte : - Dalla Loc. Mulini alla loc. S. Nicola su un percorso di elevato interesse naturalistico ; |
| e.3.6 | -. Il comune di Sant’Angelo Le Fratte Il centro urbano, è caratterizzato da murales e statue, ed è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano. |

 Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

|  |  |
| --- | --- |
| a.1.1 | IIn loc. Breorio gli interventi consisteranno nella realizzazione di una palificata a protezione del versante , onde evitare la caduta dei massi  |
| a.4.1/2 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le strade comunali San Michele, S.M. Fellana,  |
| e.3.1/2/3/4 | Gli interventi consistono nella realizzazione di staccionate: Loc. Breorio , Braidemanutenzione delle aree , collocazione tavoli con seduta, cestini e panchine nelle Loc. S. Nicola, Breorio, Braide, Mulini Loc. Grotta dell’Angelo realizzazione staccionata per la messa in sicurezza del sentiero |
| e.3.5.1 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione del tracciato sentieristico mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella eliminazione della vegetazione invadente, nel ripristino del piano viario, a tratti inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell’erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle opere di presidio, |
| e.3.6 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all’educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri.  |
|  |  |
|  |  |
|  |   |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | AZ | Intervento |
|  1 | 40 | **a** | Realizzazione palificata |
| 2 | 100 | **e** |  Realizzazione staccionata |
| 3 | 150 | **a** | Realizzazione staccionata |
| 4 | 250 | **e** | Manutenzione sentiero |
| 5 | 375 gg cau | **e** | Manutenzione Area (breorio, S. Nicola, Braide e Mulini |
| 6 | 10 | **e** | Fornitura e posa in opera di tavoli con seduta |
| 7 | 10 | **e** | Fornitura e posa in opera di panchine |
| 8 | 5 | **e** | Fornitura e posa in opera di cestini |
| 9 | 4.120 | **a** | Manutenzione strada |
| 10 | 6 | **e** |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.